版本：V3.0

XXX

环境适应性保证大纲

XXXX-BZOOX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| XXXX |  |
| --- | --- |
| 环境适应性保证大纲 |  |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |
| 批 准： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目 次

1  概述	1

1.1  主题内容	1

1.2  适用范围	1

2  引用文件	1

3  系统组成及功能	1

4  环境适应性要求	1

5  环境适应性工作目标	1

6  环境适应性组织机构及职责	1

7  环境适应性工作要求	2

7.1  环境工程管理	2

7.1.1  制定环境工程工作计划	2

7.1.2  环境工程工作评审	2

7.1.3  环境信息管理	2

7.1.4  对转承制方的监督与控制	2

7.2  环境适应性设计	3

7.3  环境试验与评价	3

- 环境适应性保证大纲

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

# 概述

环境适应性大纲的目的是确定环境适应性工作项目及实施要求，以确保产品达到规定的环境适应性要求。

## 主题内容

本大纲旨在为XXX提供研制过程中开展环境工程管理工作的依据性文件，以便XXX设计人员将环境适应性作为基本设计性能贯穿研制的全过程，确保XXX达到规定的环境适应性要求。

## 适用范围

本大纲主要适用于XXX的研制阶段和生产阶段。

# 引用文件

GJB 150A-2009  军用装备实验室环境实验方法

GJB 4239-2001  装备环境工程通用要求

研制总要求(或研制任务书、研制合同)

# 系统组成及功能

XXX由XXX、XXX等分系统组成。系统组成如图1所示。

图1  XXX组成框图

系统及各部分功能：…   。

# 环境适应性要求

…。

# 环境适应性工作目标

在XXX研制、生产过程中开展环境工程工作，以合理的费用确保XXX满足规定的环境适应性要求。

# 环境适应性组织机构及职责

XXX(产品名称)总设计师（或项目负责人）对产品环境工程管理和技术全面负责，从计划、组织、协调和资源等方面保证产品环境工程工作计划(大纲)的实施。

在设计师系统中建立环境工程工作系统，由总师（或项目负责人）主管产品环境适应性设计工作，主持制定环境工程工作计划(大纲)，组织落实工作计划(大纲)中规定的环境工程工作项目；监督指导各分系统、部件、组件设计师开展环境适应性设计工作；收集相关产品环境信息，并对相关的环境工程工作进行教育培训。

产品总质量师（或质量工程师）负责环境适应性大纲实施的监督、控制和支援工作。

# 环境适应性工作要求

注：在充分考虑产品的环境适应性水平要求、复杂程度、关键性、产品类型和特点、新技术含量、使用环境、所处阶段以及可能支持的研制经费、进度等因素的前提下，按实施尽可能少的环境适应性工作项目确保实现XXX规定的环境适应性要求的原则，对GJB 4239所列的环境适应性工作项目进行剪裁，确定XXX的环境适应性工作项目。确定每个工作项目具体的实施要求。

## 7.1  环境工程管理

### 制定环境工程工作计划

根据产品特点，在GJB 4239中选择并确定有效的环境工程工作项目，制定与XXX研制网络图相一致的环境工程工作计划（即环境适应性保证大纲），以可接受的寿命周期费用，实现规定的环境适应性要求。

注：当订购方要求变更时，该大纲需做相应的更改。

### 环境工程工作评审

- 设置适当的环境工程工作评审点，该评审尽可能结合型号的设计与可靠性评审进行，必要时也可单独进行；

- 为评审提供所需的有关评审文件；

- 评审结果应形成文件，主要包括评审结论、存在问题、解决措施及完成日期。

### 环境信息管理

收集环境信息，主要包括产品的环境剖面、产品所要承受的自然环境和平台环境、产品所经历的环境试验、产品所出现的故障、原因及纠正措施等（该信息填入FRACAS）。

### 对转承制方的监督与控制

- 承制方针对转承制产品的特点提出对转承制产品的环境工程工作要求，将必要的信息及时通知转承制方；对转承制方提供的工作结果及时进行分析处理；

- 转承制方应针对其具体产品的特点制定环境工程工作计划，及时将有关工作结果报告给承制方；

- 转承制方应负责组织有关内部的工作评审，必要时应邀请承制方和订购方参加评审；

- 承制方与转承制方间的环境工程工作协调可以通过型号总设计师系统（或项目组）的指令性技术文件来进行；型号总质量师系统（质量工程师）协助监控。

## 7.2  环境适应性设计

根据环境适应性要求，参考相应的环境适应性设计手册，采取适当的技术和方法，使产品达到规定的环境适应性水平。环境适应性设计技术手段主要考虑：

- 成熟的环境适应性技术；

- 适当的设计余量（耐环境余量）；

- 防止瞬态过应力作用的措施；

- 选用耐环境能力强的结构、材料、元器件和工艺；

- 采取改善环境和减缓环境影响的措施，如冷却措施、减震措施；

- 环境防护设计，如保护涂（镀）层、密封设计等。

环境适应性设计与环境研制试验和其他工程研制试验紧密结合，充分利用这些实验信息，对所发现的环境适应性薄弱环节采取设计措施加以纠正。

## 7.3  环境试验与评价

- 研制阶段进行必要的环境适应性研制试验，暴露设计和工艺缺陷；

- 定型阶段进行环境适应性鉴定试验，验证环境适应性是否满足规定的要求，环境鉴定试验按GJB 150A等标准规定的方法进行；

- 生产阶段进行环境验收试验，验证产品生产过程中的稳定性。

注：此处应有终结线。