版本：V3.0

质量分析报告

XXXX-XXXXX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| 质量分析报告 |  |
| --- | --- |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |
| 批 准： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  次

1 概述	1

1.1 任务来源	1

1.2 装备组成、主要用途和功能	1

1.3 研制过程	2

1.4 研制技术特点	3

1.5 装备质量保证特点	3

1.6 装备质量保证概况	3

1.7 试验验证情况	4

1.8 配套情况	4

1.9 其他需要说明的情况	4

2 质量要求	4

2.1 质量目标	4

2.2 质量保证原则	4

2.2.1 质量第一原则	5

2.2.2 一次成功原则	5

2.2.3 XXX原则	5

2.3 装备质量保证大纲要求	5

2.4 装备质量保证相关文件	5

3 质量管理体系	6

3.1 管理体系	6

3.2 文件体系	6

3.3 体系运行监督情况	6

4 质量控制	7

4.1 技术状态管理	6

4.1.1 技术状态标识	7

4.1.2 技术状态控制	7

4.1.3 技术状态记实	8

4.1.4 技术状态审核	9

4.2 设计	9

4.2.1 设计分析	9

4.2.2 设计报告	9

4.2.3 阶段评审	9

4.2.4 试验验证	11

4.2.5 设计更改	11

4.3 工艺	11

4.3.1 工艺设计	11

4.3.2 工艺控制	12

4.3.3 工艺验证	12

4.3.4 关键工序	12

4.3.5 特殊过程	13

4.3.6 工艺文件	13

4.3.7 不合格品处理	14

4.3.8 小批量试生产过程	14

4.4 外协/外购件	14

4.4.1 外协/外购单位资质	14

4.4.2 技术状态控制	15

4.4.3 产品交接验收	15

4.4.4 技术资料完整性及归档	16

4.4.5 不合格品处理	16

4.4.6 供货稳定性	16

4.5 电子元器件及原材料	16

4.5.1 电子元器件和原材料的使用与电子元器件优选目录的符合性	16

4.5.2 电子元器件和原材料的合格检验及电子元器件筛选	17

4.5.3 电子元器件和原材料的失效分析	17

4.5.4 不合格品处理	18

4.5.5 供货稳定性	18

4.6 技术文件	18

4.6.1 设计文件	18

4.6.2 工艺文件	18

4.6.3 质量保证文件	19

4.6.4 专用规范	19

4.6.5 作业指导书	19

4.6.6 调试/试验文件	19

4.6.7 外来文件	19

4.6.8 文件更改记录	19

4.7 关键件和重要件	19

4.7.1 关键件和重要件标识	19

4.7.2 关键件和重要件控制	20

4.8 产品标识和可追溯性	20

4.8.1 产品标识	20

4.8.2 分类编码	20

4.8.3 电子标识及管理	20

4.9 计量	21

4.9.1 装备关键参数量值传递关系	21

4.9.2 专用测试设备	21

4.9.3 通用测试设备	21

4.9.4 工艺/工装	21

4.9.5 大型试验计量保证	21

4.9.6 高频率使用计量设备	21

4.9.7 不合格项处理	22

4.10 试验	22

4.10.1 试验质量策划	22

4.10.2 试验风险分析	22

4.10.3 试验现场质量控制	22

4.10.4 试验数据处理	23

4.10.5 试验报告	23

4.10.6 持续改进	23

4.10.7 不合格项处理	23

4.11 软件	23

4.11.1 软件质量保证	23

4.11.2 软件配置管理	24

4.11.3 软件测试验证	25

4.11.4 软件改进升级	25

4.11.5 不合格项处理	27

4.12 质量信息管理	27

5 质量数据分析与问题处理	27

5.1 质量数据分析	27

5.1.1 技术质量问题总体情况	27

5.1.2 质量数据统计	28

5.1.3 “六性” 评估	28

5.1.4 使用方满意度分析	29

5.1.5 质量稳定性情况	30

5.2 试验鉴定问题处理	30

5.3 存在的技术质量问题及解决措施	31

5.4 售后技术服务风险分析	31

5.4.1 技术培训	31

5.4.2 技术资料提供	31

5.4.3 备件供应	31

5.4.4 现场技术支持	32

5.4.5 技术质量问题处理	32

5.4.6 信息收集与处理	32

5.4.7 装备大修规划	32

6 持续改进措施与建议	32

7 结论	32

XX质量分析报告

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

# 概述

## 任务来源

XXX(装备名称)是“XXX工程”重要装备，是我国自主研制的XXX。20XX年XX月，XX部XX〔XXXX〕XXX号《关于XXX(装备名称)研制立项事》批准研制立项。20XX年XX月，XX部XX〔XXXX〕XXX号《关于XXX(装备名称)研制总要求事》批复XXX(装备名称)研制总要求，并按照装备命名规定，命名为XXX，型号代号XXX，简称XXX,为重要装备（或一般装备）、X级军工企业。

## 装备组成、主要用途和功能

XXX(装备名称)由XXX、……、XXX和XXX组成。装备组成、分级及研制分工见表1。

表1  装备组成、分级及研制分工

| 序号 | 名称 | 型号 | 级别 | 新研/改型/选型 | 配套数量 | 研制单位 | 生产单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | 二级 | 新研 | X | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | 二级 | 新研 | X | XXX | XXX |
| 3 | XXX | XXX | 二级 | 新研 | X | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | … | …… | …… |

XXX(装备名称)配套软件由XX个人计算机软件配置项组成，源代码XXX万行，软件鉴定/定型状态见表2。

表2  软件配置项一览表

| 序号 | 软件配置项名称 | 标识 | 等级 | 产品版本 | 分机版本 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | 关键 | 3.00 | 2.0.6 | XXX |
| 2 | XXX | XXX | 重要 | 3.00 | 2.0.6 | XXX |
| 3 | XXX | XXX | 一般 | 3.00 | 2.0.6 | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | … | …… |

XXX(装备名称)用于XXX。

XXX(装备名称)具有下列主要功能。

- XXX;

- XXX;

……

## 研制过程

对状态鉴定。XXX(装备名称)研制自20XX年XX月开始，历时间XX年，完成了工程研制阶段方案设计、样机研制、性能试验的工作，主要历程如下。

20XX年XX月，通过研制立项综合论证审查；

20XX年XX月，签订研制合同和/或技术协议书；

20XX年XX月，通过XXX组织的研制方案评审；

20XX年XX月，通过XXX组织的初样机设计评审；

20XX年XX月，完成初样机研制；

20XX年XX月，通过XXX组织的C转S评审；

20XX年XX月，通过XXX组织的正样机设计评审；

20XX年XX月，完成正样机研制；

20XX年XX月，通过产品质量评审；

20XX年XX月，通过XXX组织的装机方案评审；

20XX年XX月，完成装机(改装)工作；

20XX年XX月，完成机上地面联试；

20XX年XX月，通过XXX组织的S转D评审；

20XX年XX月，在XXX完成状态鉴定功能性能试验；

20XX年XX月，在XXX完成状态鉴定电磁兼容性试验；

20XX年XX月，在XXX完成状态鉴定环境鉴定试验；

20XX年XX月，在XXX完成状态鉴定可靠性鉴定试验；

20XX年XX月，在XXX完成状态鉴定测试性鉴定试验；

20XX年XX月，在XXX完成状态鉴定飞行试验(行驶试验、航行试验)；

20XX年XX月，在XXX完成配套软件鉴定测评；

20XX年XX月，通过XXX(试验鉴定管理机构)组织的全部性能鉴定试验报告审查；

20XX年XX月，完成全部配套产品状态鉴定审查；

20XX年XX月，完成装备状态鉴定审查；

20XX年XX月，完成装备小批量试生产；

20XX年XX月，在XXX、XXX完成作战试验；

20XX年XX月，通过XXX(试验鉴定管理机构)组织的作战试验报告审查。

  - 研制技术特点

XXX (装备名称)采用XXX、……、XXX和XXX等关键技术，具有下述技术特点。

- 交联设备多、交联关系复杂。XXX;

- 功能模态多。XXX;

- XXX。XXX。

  - 装备质量保证特点

装备质量保证特点主要有。

- 过程控制严格。每年年初，按照型号工作要求和装备研制阶段特点，制定年度质量计划，明确年度质量工作重点和工作要求;为保证装机安全，在XXX、XXX等性能鉴定试验前等重要节点，多次组织研制质量复查;为提升质量管理体系的有效性，加强质量监控，从20XX年起，每年组织对生产现场进行随机突击检查，按区域、过程、体系全覆盖的原则查找不符合项，并监督相关单位按时完成整改;每套装备交付前，组织对装备制造过程进行梳理，检查装备的原材料代用情况，设计更改单、设计通知单、工艺通知单要求在装备上的落实情况，电子元器件的二次筛选情况，不合格品控制情况，生产中出现问题的解决归零情况，以及试验过程中出现问题的纠正措施在本套装备上的落实情况，有效地保证了装备交付质量;

- 供方控制严格。针对外购件外协件出现的批次性技术质量问题，深入生产厂家进行现场审核，确保纠正措施落实到位;

- 故障归零严格。针对试验过程中出现的技术质量问题，按照“双五归零”原则，严格归零处理，避免问题的再次发生。

  - 装备质量保证概况

20XX年XX月，编制了《XXX(装备名称)质量保证大纲》，规定了装备研制工作的质量目标、管理职责、技术状态管理的要求，以及研制过程验证、确认、监视及检验等质量控制要求。随着装备研制进展及总体技术要求的变化，对质量保证大纲进行了相应修订，保证了质量保证大纲的适宜性和可操作性。

针对装备特点及复杂程度，XXX(承制单位)召开办公会，确定了装备研制组织机构和技术负责人，以及设计、工艺、质量主管和项目主管。

研制过程中，按照XXX(承制单位)质量管理体系程序文件要求，依据《XXX (装备名称)质量保证大纲》，开展了XXX(装备名称)的质量管理工作，对装备实现的策划及设计、试制、试验等方面工作实施了监控，保证了研制工作的规范进行和装备质量的稳定可靠，研制过程中出现的技术质量问题均已归零，研制过程质量受控。

## 试验验证情况

XXX (装备名称)已完成了功能性能试验、电磁兼容性试验、环境鉴定试验、可靠性鉴定试验、测试性试验、飞行试验 (行驶试验、航行试验)和配套软件鉴定测评等性能鉴定试验。试验结果验证了装备战术技术指标和作战使用性能对研制立项批复、研制总要求和/或技术协议书的符合性。

  - 配套情况

装备配套情况见表3。装备交付时均按照配套表要求，配套齐全。

表3  装备配套表

| 序号 | 产品代号 | 产品名称 | 配套数量 | 承程单位 | 承制单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | X:X | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | X:X | XXX | XXX | XXX |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 4 | XXX | 履历本 | X:X | XXX | XXX | XXX |
| 5 | XXX | 技术说明书 | X:X | XXX | XXX | XXX |
| 6 | XXX | 使用维护说明书 | X:X | XXX | XXX | XXX |

  - 其他需要说明的情况

无。

# 质量要求

  - 质量目标

XXX (装备名称)研制的质量目标如下。

- 确保装备功能和性能满足研制立项批复、研制总要求(和/或技术协议书);

- 装备技术状态受控;

- 装备技术质量问题全部归零;

- 确保装备一次通过试验考核，一次研制成功。

  - 质量保证原则

### 质量第一原则

在装备研制、生产、使用过程中，应认真执行《武器装备质量管理条例》等质量法规和GJB 9001C-2017《质量管理体系要求》、GJB 1406-1992《产品质量保证大纲要求》等有关标准，始终坚持“军工产品质量第一”的原则，实施精品工程，实行全过程、分阶段、有重点的质量控制。

### 一次成功原则

贯彻一次成功的原则，确保装备设计一次成功，不出现方案性设计错误，不出现因方案设计问题而造成试验失败，满足可制造性、可检验性和经济性要求。

### XXX原则

XXX

  - 装备质量保证大纲要求

《XXX (装备名称)质量保证大纲》中，提出了如下要求。

- 在研制生产过程中要树立人人制造精品的意识，以建立“精品工程”为目标，开展各项工作。

- XXX。

  - 装备质量保证相关文件

装备质量保证相关文件主要有。

GJB 1406-1992  《产品质量保证大纲要求》;

GJB 9001C-2017  《质量管理体系要求》;

XXX(承制单位)质量管理体系文件--程序文件;

XXX  《XXX(装备名称)质量保证大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)软件质量保证计划》;

XXX  《XXX(装备名称)标准化大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)可靠性大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)维修性大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)测试性大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)保障性大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)安全性大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)环境适应性大纲》;

XXX  《XXX(装备名称)电磁兼容性大纲》。

# 质量管理体系

  - 管理体系

XXX(承制单位)质量管理体系通过了军工产品承制单位质量管理体系考核，XXX（认证机构）质量管理体系认证。19XX年，获得质量管理体系认证注册，20XX年和20XX年和20XX年，XX(承制单位)分别按照GJB 9001A- 2001、GJB 9001B- 2009、GJB 9001C-2017完成了新版标准的转换工作，不断增强程序文件的操作性和覆盖面。目前员工质量意识较强，能比较自觉地按照质量管理体系程序文件的要求开展工作。XXX(承制单位)质量管理体系运行有效，能够保证项目正常开展的质量控制，确保装备可靠性、维修性、测试性、保障性和安全性等工作的有效策划、运行及控制。

  - 文件体系

XXX(承制单位)按照GJB 9001C-2017建立了质量管理文件体系，编制了质量手册、程序文件、作业指导文件，并不断完善、改进，能够满足装备的研制、生产及全过程质量控制要求。

在工程研制阶段方案设计期间，组织开展了装备质量控制策划工作，制定了《XXX(装备名称)质量保证大纲》《XXX(装备名称)软件质量保证计划》《XXX(装备名称)可靠性大纲》《XXX(装备名称)维修性大纲》《XXX(装备名称)测试性大纲》《XXX(装备名称)保障性大纲》《XXX(装备名称)安全性大纲》等文件，对装备研制全过程进行了质量控制，确保装备质量受控。

  - 体系运行监督情况

XXX(承制单位)在XXX质量方针的框架下，建立了质量目标控制体系，通过内审、管理评审、数据分析改进等工作，以及在军事代表监督下不断地改进和完善，确保了质量管理体系的有效运行及持续改进。

为确保研制任务实施有效，过程质量受控，建立了行政指挥系统和设计师系统，任命了XXX(装备名称)研制项目行政负责人，技术总师，各级电路、结构、工艺、质量负责人，以及可靠性师、质量师、计量师、标准化师等。各级人员及各职能部门根据《职责、权限和沟通管理程序》文件的要求明确质量职责、权限及相互关系，为装备质量满足用户要求提供了组织保障。

# 质量控制

  - 技术状态管理

按GJB 3206A- 2010《技术状态管理》的要求，编制了《技术状态管理程序》文件，纳入了质量管理体系。装备研制过程中，严格按照文件要求开展了技术状态标识，控制、记实、审核等方面的工作。

XXX(装备名称)研制中按GJB 2116A-2015《武器装备研制项目工作分解结构》的要求进行了装备结构分解，并根据装备功能特性和物理特性，确定装备技术状态项及不同阶段所需的技术状态文件，建立了装备功能基线、分配基线、产品基线。XXX (装备名称)技术状态项和技术状态文件标识清楚、签署完整，技术状态文件已按程序文件要求完成了产品数据管理系统(PDM)归档。

XXX (装备名称)软件开发按软件工程化管理要求，进行需求管理和配置管理，软件配置项实行三库管理，并通过版次标识其变更过程。

### 技术状态标识

在技术状态标识方面，开展了下述工作。

- 选择技术状态项及标识。按照装备分解结构，选择了XXX、XXX作为技术状态项。

- 确定各技术状态项在不同阶段所需的技术状态文件及标识。按照《XXX (装备名称)技术状态管理计划》，确定了各阶段输出的文件、责任单位及完成时间。

- 建立技术状态基线。研制过程中依据研制总要求和或技术协议书编制了《xxx(装备名称)系统规范》《XXX(装备名称)研制规范》《XXX(装备名称)产品规范》《XXX (装备名称)工艺规范》《XXX(装备名称)材料规范》和《XXX (装备名称)钦件产品规格说明》等技术文件，建立了功能基线、分配基线和产品基线。

### 技术状态控制

在技术状态控制方面，开展了下述工作。

- 技术状态更改

技术状态更改遵循“论证充分、试验验证、各方认可、审批完备、落实到位”的原则。

XXX(承制单位)按照ZGXX.XXX《文件控制程序》和ZGXX.XXX《设计文件编制、审批、更改管理办法》的规定，对需要实施的技术状态更改进行分类，并逐项履行更改程序，按不同的变更类别要求完成审签，必要时通过用户代表确认。落实更改内容时，确保所有涉及到的文件全部得到更改。XXX(装备名称)设计更改符合程序文件要求。

技术协调单落实情况见表4。

表4  技术协调单落实汇总

| 序号 | 提出单位 | 接收单位 | 编号 | 主要协调内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | 图样及技术文件已更改到位 |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | 装备失误已落实到位 |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

- 偏离许可和让步

偏离许可(器材代用)的办理、审批及控制执行ZGXX.XXX《原材料代用管理办法》。

让步的办理、审批及控制执行ZGXX.XXX《不合格品控制程序》，不合格品审理委员会对不合格品进行审查和处理，以防止其非预期的使用或交付。

按照ZGXX.XXX《预防措施控制程序》，对不合格品产生的原因进行了定位、分析，对纠正措施及归零情况进行了监督和验证，避免不合格的重复发生。

研制过程中，办理了XX份偏离单，器材代用清单见表5 (或XXX(装备名称)无技术状态偏离许可和让步)。

表5  器材代用清单

| 电子元器件代用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代料单号 | 图号 | 批次号 | 原器材型号规格 | 代用器材型号规格 | 代用说明 |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 原材料代用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代料单号 | 图号 | 批次号 | 原器材型号规格 | 代用器材型号规格 | 代用说明 |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 技术状态记实

XXX (承制单位)从装备工程研制阶段方案设计开始就开展技术状态记实活动，并定期备份技术状态记实数据。

在转阶段评审前或型号要求节点，编制了装备技术状态记实报告，记录了XXX、XXX的技术状态变更情况及控制情况，技术状态记实文件完整并已归档。

### 技术状态审核

XXX (装备名称)功能技术状态审核和物理技术状态审核结合装备转阶段、状态鉴定、列装定型工作进行。按照ZGXX.XXX《设计和开发控制程序》对评审有效性进行严格控制，对遗留问题进行记录并跟踪直至解决。技术状态审核符合GJB 3206A-2010的要求。

## 设计

### 设计分析

研制初期，组织相关人员进行了装备设计和开发的策划，形成了装备设计和开发策划报告，确定了装备研制阶段及每个阶段所需进行的评审、验证和确认活动，形成了装备总体设计方案。该方案经评审确认，为装备设计、研制提供了有效的指导。

按GJB 190-1986《特性分类》和ZGXX.XXX《特性分析管理办法》，对系统各部件进行了特性分析，形成了特性分析报告。经分析XXX中的XXX具有重要特性，为重要件，特性分类编号。XXX,其余均为一般特性零件，无关键特性。关键件和重要件清单见表6。

表6  关键件和重要件清单

| 产品代号 | XXX | 产品名称 | XXX | 阶段标记 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号（代号） | 关键件名称 | 字母标记 | 特性标记 | 备注 |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

按研制总要求中对XXX (装备名称)软件重要程度的划分，共有重要软件XX项，无关键软件。

### 设计报告

设计过程形成的设计报告、图样资料、器材清单、明细表、调试说明等文件均按质量管理体系ZGXX.XXX《文件控制要求》，进行审签和批准。XXX (装备名称)设计文件的编制符合有关电气、技术制图的国家标准、行业标准及XXX (承制单位)有关规定的要求，签署完整，设计文件基本成套、协调、统一，质量受控。通过XXX形成的报告，表明装备设计满足设计和开发输入各项文件规定的要求。

### 阶段评审

XXX(装备名称)按照质量管理体系及项目质量保证大纲要求，对设计过程进行了质量控制，严格落实了设计评审制度。评审做到了全面、客观、负责。项目质量人员参加了项目的各次评审，并严格督促了评审专家意见的分析和落实。各阶段主要评审中共有XX项遗留问题，均己归零解决。

XXX(装备名称)在研制过程中的主要评审工作如下。

20XX年XX月XX日，XXX在XX组织召开了XXX (装备名称)研制方案评审会，设计方案XXX,顺利通过方案评审，与会专家共提出XX项意见，其中XX项问题已经落实到研制方案与详细设计，质量部门进行了跟踪检查。另外XX项问题经XXX，目前已按协调意见落实。

20XX年XX月XX日，XXX (承制单位)组织有关专家对XXX(装备名称)详细设计报告进行了所级内部评审，评审会由XXX主持。评审组对XXX (装备名称)详细设计报告进行了分析讨论，对提供的支撑文件进行了审查，提出了XX项意见。设计师系统在现场对其中XX条意见进行了解释说明，另XX项问题在详细设计报告中进行了落实修改。详细设计通过所级评审。

20XX年XX月XX日，由XX机关主持，并邀请XXX (总体单位)、XXX的相关专家，对XXX(装备名称)的详细设计报告进行了评审。会后设计师系统对专家提出的问题进行了认真落实修改，并按要求对其进行了跟踪闭环。

20XX年XX月XX日，XXX组织在XXX(承制单位)进行了XXX(装备名称)产品质量评审。邀请XXX、XXX等单位的有关专家参加，由XXX任评审组组长。评审组经过质询讨论，认为XXX(装备名称)研制过程质量受控，通过了验收测试，用户状态确认测试，同意提交用户使用。

20XX年XX月XX日，由XXX组织，在XXX(会议地点)召开了XXX(装备名称)S型件装机评审会，XXX、XXX等XX个单位XX名代表参加。会上专家提出了XX条问题，其中XX条问题进行了现场解释，XX条采纳的问题，已经在后续工作中全部得到了落实。

20XX年XX月XX日，由XXX组织，在XXX ( 会议地点)召开了XXX (装备名称)状态鉴定审查会，参加会议的有XXX、XXX等XX个单位XX名代表。审查组经质询讨论，认为XXX (装备名称)研制过程质量受控，性能鉴定试验表明，装备符合状态鉴定标准和要求。审查组同意通过状态鉴定审查。

装备设计评审及专家意见的归零情况汇总见表7。

表7  研制过程各阶段主要评审情况

| 序号 | 评审名称 | 评审时间 | 评审要点 | 主要问题 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 试验验证

XXX (装备名称)已完成了XXX、XXX、XXX等性能验证试验，功能性能试验、电磁兼

容性试验、环境鉴定试验、可靠性鉴定试验、飞行试验 (行驶试验、航行试验)和配套软件鉴定测评等性能鉴定试验，装备设计的符合性、适用性和可靠性等得到了充分、有效的试验验证。试验结果表明，装备功能性能满足研制立项批复、研制总要求、技术协议书和使用要求。

XXX (装备名称)已完成了作战试验，结果表明，作战效能、作战适用性、体系适用性满足装备作战使命任务和作战使用要求。

### 设计更改

装备设计更改严格执行ZGXX.XXX《设计文件编制、审批、更改管理办法》。针对装备研制和技术协调等情况，先后编发了XX份设计更改单，对产品图样等设计资料进行了更改完善，研制过程设计更改受控。设计更改情况汇总见表8。

表8  设计更改情况统计

| 序号 | 产品名称及代号 | 图号名称 | 图样代号 | 更改单号 | 更改内容 | 更改原因 | 会签部门 | 处理意见 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

## 工艺

### 工艺设计

按照ZGXX.XXX《工艺设计管理程序》及质量保证大纲要求，开展了装备工艺设计工作。XXX(装备名称)在设计、试制中采用的成熟技术，工艺稳定，新研或改进设备，其印制板制造、电子组装、机械加工、焊接、热处理、浸漆、电镀和防护等工艺成熟。在方案设计初期，编制了《XXX (装备名称)试制工艺总方案》，与电路、结构并行设计，随研制方案进行了评审，确保了工艺设计的合理性。在工艺组织上，制定了合理的工艺流程、有效的工艺措施，编制了详细的生产工艺文件，能够指导生产现场按工艺规程要求执行。

为确保装备质量，在满足设计性能的前提下，尽量采用成熟的工艺技术，需要采用新工艺、新材料时，必须经过专题试验，严格考核后，方可正式采用。设计各类规程时根据实际工艺水平和制造能力，尽量采用标准和成熟工艺技术、成组工艺技术、数控加工技术、表面组装技术(SMT)等组织生产，提高装备工艺可靠性和装备质量。

首件交付前，进行了工艺评审，并对评审中的问题进行了归零管理。工艺评审情况见表9。

表9  工艺评审情况

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… |

### 工艺控制

工艺文件按照ZGXX.XXX《工艺文件及标准化文件编制、审批、更改管理办法》履行了审批及有关部门的会签，并按规定发放，确保生产现场使用的文件是现行有效版本。工艺更改情况见表10。

表10  工艺更改情况统计

| 序号 | 产品名称及代号 | 图样名称 | 件号 | 更改单号 | 更改内容 | 更改原因 | 会签部门 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 工艺验证

根据ZGXX.XXX《首件鉴定管理办法》，对XXX进行了首件鉴定。首件鉴定结论合格，其结果进一步证实了工艺过程的合理性、可行性及设备、人员等生产条件能够满足持续制造出符合设计要求的装备。

### 关键工序

关键工序的控制执行ZGXX. XXX《关键过程控制程序》。编制了关键工序目录、关键工序质量控制卡片，在工艺过程卡片及制造过程涉及的工艺规程的关键工序号前加盖了“关键工序”印章。关键工序质量控制卡片明确了人、机、料、法、环的控制内容。

与关键工序有关人员均经培训，考核合格后持证上岗。在加工、装配过程中按照关键工序质量控制卡片的要求，定人员、定设备、定工艺方法，对XXX工序进行了严格的质量控制。关键工序实施过程中，操作人员按照规定对生产条件进行检查、调控，保证过程处于受控状态。

检验人员按照工序卡片及关键工序质量控制卡片要求进行100%检验。

XXX(装备组成部分)的XXX、XXX等关键重要特性形成的工序确定为关键工序，关键工序清单见表11。

表11  关键工序清单

| 序号 | 零（部）件代号 | 零（部）件名称 | 工序号 | 工序名称 | 关键重要特性 | 原料及半成品状态 | 加工环境及条件 | 设备检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 特殊过程

XXX(装备名称)涉及铸造、喷漆、漫漆、钝化、硫酸阳极化、热处理、无损检测等特殊过程。依据ZGXX.XXX《过程确认控制程序》，对特殊过程进行了确认及再确认。特殊过程编制了典型工艺规程、生产说明书指导现场操作；编制了过程连续控制记录卡片，记录过程数据，保证特殊过程的质量满足规定要求。特殊过程记录完整，可追溯。

XXX(装备名称)涉及的主要特殊过程见表12。

表12  主要过程的确认情况

| 序号 | 工种 | 过程名称 | 零件名称 | 编号 | 确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | 电极压封 | 谐振腔组件 | XXX | 有效 |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | 有效 |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

### 工艺文件

文件资料的控制按照ZGXX.XXX《文件控制程序》等有关规定执行。

研制过程中，随着装备设计文件的下发，工艺人员编制了工艺总方案XX份，工艺标准化综合要求XX份，新工艺规范XX份，车间流转路线XX份，毛料清单XX份，机械加工工序卡片XX份，冲压工序过程卡片XX份，热处理工序卡片XX份，表面处理工序卡片XX份，装配、调试工艺规程XX份，验收工艺规程XX份，包装工艺规程XX份。工艺文件清单见表13。

XXX(装备名称)工艺资料规范、齐套，内容符合设计意图，能够满足研制过程工艺质量控制要求。

表13  工艺文件清单

| 序号 | 产品代号 | 部件名称 | 工艺文件名称 | 文件编号 | 页数 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 不合格品处理

装备研制、生产过程中，进行了过程检验和最终产品检验，不合格品严格按照ZGXX.XXX《不合格品控制程序》进行鉴别、标识、隔离、审理、处置。

研制过程由于XXX，造成X XX零件不符合产品图样要求，办理不合格品二级审理单XX份，详见表14,审理结论为让步接收。

表14  不合格品让步使用情况

| 序号 | 审理单号 | 零组件图号 | 名称 | 超差现象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

不合格零件的审理手续齐全，经顾客代表审签认可。XXX(承制单位)和XXX (军事代表室)对不合格品产生的原因进行了定位、分析，对纠正措施及归零情况进行了监督和验证。

经装配及试验验证，不合格品让步使用无不良后期影响。

### 小批量试生产过程

在装备进行小批量试生产过程中，对小批量试生产过程的稳定性进行了评估，并与20XX年XX月XX日进行了试批量生产工艺和生产条件审查。

## 外协/外购件

### 外协/外购单位资质

外协/外购单位资质控制执行ZGXX.XXX《供方控制程序》。

XXX(承制单位)对供方质量管理体系、产品质量、供应保证能力等考察后，确定了《供方名录》，并进行动态管理。

装备涉及的外协/外购，均在《供方名录》规定的厂家采购/加工。其中主要供方XXX、XXX、XXX均具备武器装备科研生产许可和保密资格。

外协/外购单位质量保证能力见表15。

表15  外协/外购供方质量保证能力情况

| 序号 | 单位名称 | 外协/外购件 | 质量管理体系运行情况 | 生产能力状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

### 技术状态控制

外协/外购件技术状态控制执行ZGXX. XXX《外包控制程序》。XXX (承制单位)识别、确定了外协/外购项目，编制了各部件外购件清单。装备涉及的外协/外购均与供方签订了技术协议/采购合同。XXX(承制单位)设计师系统参加了XXX(总体单位)与外协配套产品“成品协议”的签订，并且进行了相关技术接口的协调，编写了《XXX (装备名称)接口控制文件》等文件，明确了接口协议要求，并下达了研制任务书，编写了《XXX (装备名称)接口定义》、下发了《XXX (下一层次产品名称)技术要求》，确保了XXX (装备名称)技术接口状态受控。外协加工时，XXX(承制单位)提供产品图样、工艺、材料，提供给供方的文件从档案室领取，现行有效，加盖“一次性用图”和“外包日期”标记，确保外协/外购件技术状态受控。

### 产品交接验收

外协/外购件验收执行ZGXX.XXX《入厂复验管理办法》。XXX(承制单位)编制了装备外购件入厂检验项目。装备涉及外购件XXX项，外协件XX项。到货后，首先进行初检，对供方的资质、外协/外购件的批次、数量包装情况、质量证明文件等进行核查，无误后，由专业检验室按照入厂检验项目/图样要求实施入厂检验。入厂检验合格后方可转入下一工序使用。

外协/外购单位负责的零组件及其质量数据见表16。

表16  外协/外购件及其质量数据

| 序号 | 单位名称 | 外协/外购件 | 交检数 | 合格数 | 一次入验合格率 | 质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 技术资料完整性及归档

外协/外购单位配套设备提交XXX (承制单位)联试时，出具了相关的质量证明文件，明确了设备的技术状态，提交的技术说明书、使用维护说明书等技术资料，均按要求归档，资料完整，可追溯。

### 不合格品处理

按照ZGXX.XXX《不合格品控制程序》，对装备设计的不合格外协/外购件，进行了鉴别、隔离、控制、审查、退货处理，无不合格外协/外购件使用现象。

对联试过程中出现的问题，向各单位进行了通报，并要求归零，退回原厂广家的外购/外协件，均随带了“外购/外包产品退货纠偏单”，由供方分析原因，制定、落实纠正措施，随产品一并返回，作为对供方考核的依据之一。

### 供货稳定性

小批量试生产过程中，订购外协/外购件XX批次共XXX台(套),外协/外购单位共交付XX批次XXX台(套)，供货稳定可靠。

## 电子元器件及原材料

### 电子元器件和原材料的使用与电子元器件优选目录的符合性

为加强电子元器件管理，XXX(承制单位)严格执行电子元器件管理规定，按《XXX电子元器件优选目录》选用电子元器件，并将使用的电子元器件清单向XXX (总体单位)进行了通报。按照XXX(总体单位)的要求，XXX(承制单位)进行了型号电子元器件优选目录的符合性清理，形成了《XXX(装备名称)电子元器件超目录清单》，并向XXX (总体单位)进行了汇报，履行了相关手续。对电子元器件从选用、采购、入所复验、筛选、入库等过程进行了控制。电子元器件超目录清单见表17。

表17  电子元器件超目录清单

| 序号 | 电子元器件名称 | 型号规格 | 技术标准 | 封装形式和封装材质 | 质量 等级 | 单机数量 | 生产厂家 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

XXX(装备名称)配套的电子元器件的控制，由各配套单位按照XXX(承制单位)下发的电子元器件控制要求贯彻执行，各单位质量，军代表进行了过程监控。

XXX(装备名称)在研制过程中尽可能选用国产电子元器件；在国内没有类似电子元器件或鬼哟产类似电子元器件性能达不到的使用要求情况下，才选用进口电子元器件；在必须选用进口电子元器件时，优先选用颜色等级为绿色的进口电子元器件。

XXX(装备名称)所有进口电子元器件均属非禁运产品，可通过常规外贸渠道进口，供货渠道顺畅，可长期供货，供货有保障。

通过优先选用国产电子元器件，控制了XXX(装备名称)使用的电子元器件比例，满足研制总要求，电子元器件统计分析结果见表18。

表18  电子元器件统计分析表

|  | 国产 |  |  |  |  |  | 进口 |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 |  | 数量 |  | 费用 |  | 规格 |  | 数量 |  | 费用 |  | 规格 |  | 数量 |  | 费用 |  |
| 统计结果 | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | X |  | Y |  | Z |  |
|  | 规格国产比例 |  |  |  |  | 数量国产比例 |  |  |  | 费用国产比例 |  |  |  | 数费国产比例 |  |  |  |  |
| 国产比例（%） | A/X |  |  |  |  | B/Y |  |  |  | C/Z |  |  |  | (B/Y)/(C/Z) |  |  |  |  |
| 进口电子元器件 | 红色 |  |  | 紫色 |  |  | 橙色 |  |  | 黄色 |  |  | 绿色 |  |  | 总计 |  |  |
| 安全等级分析 | 规格 | 数量 |  | 规格 |  | 数量 | 规格 | 数量 |  | 规格 |  | 数量 | 规格 | 数量 |  | 规格 |  | 数量 |
| 统计结果 | G | H |  | I |  | J | K | L |  | M |  | N | O | P |  | D |  | E |
| 使用比例（%） | G/X | H/X |  | I/X |  | J/X | K/X | L/X |  | M/X |  | N/X | O/X | P/X |  | D/X |  | E/X |
| 说明事项。XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 电子元器件和原材料的合格检验及电子元器件筛选

电子元器件按照外购件入厂检验项目，100%进行了入厂验收。

按照ZGXX、XXX《电子元器件二次筛选规范》，编制了XXX（装备名称）电子元器件二次筛选规范，并按规范进行了二次筛选。

装备中涉及的XXX项电子元器件（XXX）因国内暂无手段未进行筛选（XXX出具了不能筛选证明），XX项电子元器件随装备进行了筛选，在筛选及外场使用中，未出现过故障。

电子元器件经试验和使用验证，满足设计要求。

### 电子元器件和原材料的失效分析

装备研制过程中，对出现问题的电子元器件等在具有资质的专业机构进行了失效分析。

- XXX三极管失效分析

20XX年XX月XX日，XXX反馈。XXX故障。

经排查，确定故障是由XXX三极管失效引起。将失效三极管送XXX进行了失效分析，结果为。“三极管失效原因是由于XXX”。

- XXX继电器失效分析

20XX年XX月XX日，XXX在试验过程中，出现接通XXX故障。故障定位。XXX继电器失效。

将失效继电器送XXX进行了失效分析，结论为。XXX。

### 不合格品处理

按照ZGXX.XXX《不合格品控制程序》，对装备涉及的不合格电子元器件和原材料进行了鉴别、隔离、控制、审查、退货处理，无不合格品超差使用现象。

退回厂家的电子元器件和原材料，随带“外购/外包产品退货纠偏单”，由供方分析原因，制定、落实纠正措施，随产品一并返回，作为对供方考核的依据之一。

### 供货稳定性

小批量试生产过程中，订购外协/外购单位XX批次共XXX件（个），外协/外购单位共交付XX批次XXX件（个），供货稳定可靠。

## 技术文件

### 设计文件

研制过程中，按照ZGXX.XXX《设计和开发控制程序》要求，编制了总体设计方案、详细设计报告、产品图样、产品规范、外协/外购件清单、外购件入厂检验项目、XXX试验大纲、软件需求规格说明、软件开发计划、配置管理计划等设计文件。

设计文件按照ZGXX.XXX《设计文件编制、审批、更改管理办法》及产品技术协议的要求履行了标准化审查、工艺会签、质量会签、军代表确认及主机会签，为器材采购和装备的研制、生产、验收等提供了有效依据。

### 工艺文件

随着产品设计文件的下发，按照ZGXX.XXX《工艺设计管理程序》及时编制了工艺总方案、工艺标准化综合要求、零组件加工工艺流转路线表、装备装调/验收工艺规程等工艺资料。工艺资料按照ZGXX.XXX《工艺文件及标准化文件编制、审批、管理更改办法》履行了审批手续。工艺资料内容符合设计意图，能够正确指导生产和试验工作进行。

### 质量保证文件

编制了《供方名录》《XXX（装备名称）质量保证大纲》《XXX（装各名称）软件质量保证计划》等质量保证文件。质量保证文件完整，按照XXX履行了审批手续，并按规定归档。

### 专用规范

编制了《XXX（装备名称）系统规范》《XXX（装备名称）研制规范》和《XXX（装备名称）产品规范》，履行了审批手续。专用规范更改的控制，执行ZGXX.XXX《设计文件编制、审批、更改管理办法》。

### 作业指导书

按照装备生产要求，梳理工作流程，编制了各类作业指导文件。作业指导文件履行了审批手续，并不断修订完善。

### 调试/试验文件

编制了装备及各部件的调试、试验工艺规程。工艺规程编制及更改按照ZGXX.XXX执行，并履行了审批手续。

### 外来文件

外来文件的控制执行ZGXX.XXX《文件控制程序》。设置了专门机构，对收到的型号顶层文件等外来文件签收、登记，建帐，传递；收到XXX时，及时传递信息，将技术协调内容纳入相关设计文件，确保将协调要求落实到装备中。

对于标准类外来文件建立标准总目录，按规定发放并记录。

及时核查、跟踪所用标准的更新情况，更新标准馆藏目录，定期公布标准、法规的有效版本目录确保工厂能及时得到最新版标准信息。

### 文件更改记录

设计文件、工艺文件的更改原则、更改分类、更改原因分类、审签规定、更改实施等按照ZGXX.XXX《设计文件编制、审批、更改管理办法》和ZGXX.XXX《工艺文件及标准化文件编制、审批、更改管理办法》要求执行。研制过程中所有更改均有记录。

## 关键件和重要件

### 关键件和重要件标识

按照ZGXX.XXX《特性分析管理办法》，重要件在图样明细表的“特性标记”栏内标注“Z”在产品图样上醒目位置标注“重要件”，其重要特性在该零组件图样上的相关位置及技术要求中标注。

重要件的合格证上加盖“重要件”印章，并随零件周转。

### 关键件和重要件控制

按GJB 909-1990《关键件和重要件的质量控制》要求，在设计、采购、试制、检验与试验等过程中，对关键件和重要件进行了质量控制，并按照GJB 571-1988《不合格品管理》的规定履行不合格品控制审批手续。在存放、周转和运输过程中，采取了保护措施，防止混批、锈蚀、磕碰、压伤并变形。关键件、重要件记录完整，具有可追溯性。

## 产品标识和可追溯性

### 产品标识

按GJB 726-1989《军工产品质量标志和可追湖性要求》和GJB 7375-2011《军用物品惟一标识》对采购产品，生产过程的产品和最终装备，采取了适宜的方法进行标识，并进行了记录，具有可追溯性。

装备研制初期，向XXX申请，确定了装备型号、名称，并确定了装备代号。

按照ZGXX.XXX《标识和可追溯性管理程序》，对原材料、电子元器件、零件、组件和装备分别实施了型（代）号、名称、批次号、质量状态及加印等的识别标识或标识移植，在有关的工序卡片、记录单及合格证上记录、传递了软件版本标识，并对生产现场的零组件或装备实施了“合格”“不合格”“待检验”“待判定”等的检验状态标识。

按照程序文件ZGXX.XXX《批次管理控制要求》，对加工、装配过程的产品批次进行标识和记录，“批次管理记录卡”“装配原始记录”按要求进行归档。

成品件通过装备履历本、装备铭牌、漆封印实现装备标识。

在装备接收、生产、贮存、包装、运输、交付等过程中，装备标识与产品同步流转。最终装备名称、型号、批次号等标识在装备标牌上。标识文字、代号完整、清晰，处于醒目位置，易于识别和追溯。标识记录纳入质量记录的控制程序，并给予保存。装备标识唯一，可追溯性良好。

### 分类编码

按GJB 1775-1993《装备质量与可靠性信息分类和编码通用要求》和GJB 630A-1998《飞机质量与可靠性信息分类和编码要求》，对装备进行分类编码策划和质量控制。

### 电子标识及管理

未实行电子标识。

或：按《XXX条码标识要求》的规定，对装备及其附件、配件等使用二维条码选行了标识和管理。

## 计量

### 装备关键参数量值传递关系

对装备进行了检测和计量保证能力分析，明确了装备必须检测的项目或参数。选择了符合量值传递要求的通用检测设备，同时设计制造了符合量值传递的专用测试设备XXX。根据量值传递要求，对XXX通用设备和专用设备进行了检定，保证其计量要求。

### 专用测试设备

编制了XXX（专用测试设备）校准规范，并根据校准规范进行校准。校准合格后在XXX（专用测试设备）上粘贴了“准用”标识。XXX量值能够溯源到国防最高计量标准或国家计量基准、标准。

### 通用测试设备

对通用测试设备，按照国家校准规范或检定规程进行检定，经检定合格后在通用测试设备上粘贴“合格”标识。通用测试设备量值能够溯源到国防最高计量标准或国家计量基准、标准。

### 工艺/工装

根据工艺需要，装备各配套部件设计、制造了XX套专用工装、测试设备，目前均在生产线上正常使用。工艺装备的设计、制造、检定及管理执行ZGXX.XXX《工装设计、制造管理办法》、ZGXX，XXX《工装检定管理办法》和ZGXX，XXX《测试设备控制程序》。

生产过程中所用的设备、工艺装备、检测器具均在合格的检定周期内，并处于良好使用状态。

经试制和提前小批量试生产验证，现有工艺装备可以满足过程加工、测量、检验、试验控制要求。

### 大型试验计量保证

各项试验所用计量器具和测试设备符合试验大纲要求，并在合格有效期内。

### 高频率使用计量设备

对高频率使用的XXX、XXX计量设备进行了检定策划，规定了检定要求，确保在合格有效期内。

### 不合格项处理

计量检验严格按照规范进行，无不合格项。

## 试验

### 试验质量策划

装备在研制过程中开展了XXX试验。各试验均编制了相应的试验大纲，规定了受试装备的技术状态、各项试验的试验条件及专用、通用测试设备的精度要求，明确了质量控制项目、质量控制点，规定了各项试验的负责单位、参试单位及各单位人员的职责。

工程研制阶段性能验证试验项目见表19，性能鉴定试验项目见表20。

表19  性能验证试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验单位 | 试验时间 | 实验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁兼容性摸底试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | 环境摸底试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | 可靠性摸底试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

表20  性能鉴定试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验单位 | 试验时间 | 实验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能性能试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | 电磁兼容性试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | 环境鉴定试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | 可靠性鉴定试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | 飞行试验（行驶试验、航行试验） | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | 软件鉴定试验 | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

列装定型阶段，在XXX（作战试验部队），按照批复的《XXX（装备名称）作战试验大纲》完成了XXX、XXX、XXX等想定下的作战试验。

### 试验风险分析

对试验过程中可能存在的风险进行了识别，制定了规避措施，作为试验大纲主要内容之一。

### 试验现场质量控制

试验现场质量控制执行ZGXX.XXX《试验控制程序》。受试装备技术状态符合试验大纲要求,试验大纲、试验规程现行有效，测试设备、计量器具精度满足试验大纲要求，在合格的检定周期内，试验人员具备上岗资格，试验现场的温度、湿度等环境条件符合试验大纲要求。试验正式开始前，组织对人、机、料、法、环等各方面条件核查无误后，填写了“试验前准备状态检查表”，经批准后，方可进行试验。试验过程中，试验人员按照试验规程要求操作，确保了测试精度和试验数据的准确性。出现故障时，立即停止试验，保护试验现场，填写“故障报告表”，按照ZGXX.XXX《产品故障处理控制程序》，分析故障原因，开展故障归零工作。

### 试验数据处理

试验人员按照职责分工和规定程序填写了试验记录单。装备各项试验记录正确、清晰、真实，签署有效。

### 试验报告

试验结束后，试验负责人员整理试验记录，按照GJB/Z XXX-20XX《装备鉴定定型文件编制指南》编制了性能鉴定试验报告、性能底数报告、作战试验报告、效能底数报告和装备缺陷报告。所有性能鉴定试验报告和作战试验报告等均通过了XXX（试验鉴定管理机构）组织的审查。

### 持续改进

装备在XXX试验中共出现XX个故障，详见表21。按照XXX要求，形成了相应的故障报告单和技术归零报告，故障定位准确，机理清楚，经试验验证，措施有效，进行了举一反三，并通过了主管机关组织的故障归零评审。

表21  试验中的故障情况

| 序号 | 故障名称 | 归零情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX |
| … | …… | …… |

### 不合格项处理

装备各项试验程序、试验项目符合试验大纲要求，试验过程操作规范，无不合格项。

## 软件

### 软件质量保证

XXX(承制单位)根据《XXX软件工程管理规定》及ZGXX.XXX《XXX软件设计与开发控制程序》的要求开展软件工程化管理工作。

软件研制贯彻执行了GJB 2786A-2009《军用软件开发通用要求》和GJB 439A-2013《军用软件质量保证通用要求》等标准的要求，软件文档按照GJB 438B-2009《军用软件开发文档通用要求》编制。

按照软件相关程序文件的要求，编制了软件质量保证计划，按规定建立了软件质量保证组，明确了质量保证人员组成、职责。

软件质量保证组成员，按照软件质量保证计划的要求，实施软件开发过程中的质量控制，对软件质量进行监督，对每个阶段活动选定的研发活动或输出工作产品进行了质量审核工作。

### 软件配置管理

装备软件的配置管理按照XX要求进行。制定了软件配置管理计划，成立了配置管理组，建立了开发库、受控库和产品库，并按规定进行管理。

研制过程中，按要求对软件的更改级别、更改申请、更改的版本标识、更改流程和更改过程中三库管理等进行了有效控制。软件版本标识明确、软件更改及出入库手续规范、完整、可追湖。

研制过程中XXX软件编制“软件更改申请单”及“软件更改单”各XX份，均按XXX履行了审批手续，软件更改单经质量会签、XXX认可，并存入相应的软件库。装备软件的最新版本见表22。

表22  装备软件配置项最新版本

| 序号 | 软件标识号 | 软件名称 | 软件版本号 | 软件等级 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

装备软件各配置项的代码均在XXX入库管理。

在开发过程中，按照XXX（装备名称）软件配置管理计划的要求，创建了功能基线、分配基线和产品基线。产品基线首次建立时间为20XX年XX月XX日，目前为止更改XX次，具体记录见表23。

表23  软件产品基线记录

| 基线名称 | 最后版本发布日期 | 基线版本变更历史 | 基线变更次数 | 基线内容及其目前版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| …… | …… | …… | …… | …… |

XXX软件在其他已鉴定定型装备同类软件的基础上研制，技术成熟。XXX软件技术为首次在装机装备中应用，装备研制初期技术成熟度较低，在研制过程中通过加强内部测试和试验验证，逐步完善了设计，随装备经过各项性能鉴定试验考核，技术成熟度得到了较大提高，该技术已在后继多型装备中推广应用。

### 软件测试验证

XXX研制过程进行了软件自测试、第三方测试及软件鉴定测评。

按要求编制了软件测试计划、软件测试说明，用于指导软件的自测试工作。

XXX软件自测试内容包括文档审查、静态分析、软件代码审查、单元测试、配置项测试和系统测式，形成软件测试报告并通过了内部评审。

20XX年XX月至20XX年XX月，XXX(软件测试单位)对XXX软件进行了第三方测试，分别对XXX软件V2.00、V2.04、V2.05版本进行了文档审查、静态分析、代码审查、单元测试和动态测试。XXX(承制单位)对提出的问题进行了修改。XXX(试验单位)对更改内容进行了回归测试，测试结果表明，软件修改正确，未引入新的软件缺陷，无遗留问题。

20XX年XX月至 20XX年XX月，XXX (软件鉴定测评单位)对XXX软件进行了软件鉴定测评，开展了文档审查、静态分析、代码审查、动态测试及系统测试，对提出的问题进行了修改，并对更改内容进行了回归测试，软件鉴定测评结果通过了XXX (试验鉴定管理机构)组织的审查。

软件随装备通过了性能鉴定试验和作战试验，验证了软件能力、适用性及可靠性。

20XX年XX月至20XX年XX月，XXX(评估单位)对XXX软件进行了软件能力评估，编制了(XXX软件能力评估大纲》并通过审查，依据软件鉴定测评的结果、软件随装备参加性能鉴定试验和作战试验的结果，形成了《XXX软件能力评估报告》，20XX年XX月XX日通过了XXX (试验鉴定管理机构)组织的审查。

### 软件改进升级

软件测试和软件鉴定测评中暴露问题的解决情况如下。

- 软件自测试问题解决情况

软件自测试问题解决情况见表24。

表24  软件自测试情况

| 序号 | 测试内容 | 测试结果 | 解决情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档审查 | 发现问题XX个 | 更改后回归审查，没引入新的缺陷 |
| 2 | 静态分析 | 各模块结构清晰合理，代码可读性强，符合软件编程规范 |  |
| 3 | 代码审查 | 发现软件缺陷XX个 | 更改后重新验证和回归走查，结果表明软件与文档文文一致，文实相符；程序结构清晰合理，实现正确 |
| 4 | 单元测试 | 对XXX个函数进行了测试，发现问题X个 | 修改后的软件和文档更改内容经回归审查和回归测试，软件修改正确，未引入新的软件缺陷 |
| 5 | 系统测试 | 系统测试分X个测试类型，测试用例总数为XXX个，测试过程发现问题×个 | 修改后进行了软件系统回归测试，未出现异常 |

- 第三方测试问题解决情况

软件第三方测试问题解决情况见表25。

表25软件第三方测试情况

| 序号 | 测试内容 | 测试结果 | 归零情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档审查 | XXX | XXX |
| 2 | 静态分析 | XXX | XXX |
| 3 | 代码审查 | XXX | XXX |
| 4 | 单元测试 | XXX | XXX |
| 5 | 系统测试 | XXX | XXX |

- 软件鉴定测评问题解决情况

20XX年XX月至20XX年XX月，测评项目组对XXX软件文档进行了文档审查，共确认1处文档问题，文档问题已更改，并通过回归审查。

20XX年XX月至20XX年XX月，测评项目组对XXX软件进行静态分析，确认存在4处一般问题，进行更改确认后，经回归测试，所有问题全部归零，未发现新的问题。

20XX年XX月至20XX年XX月，测评项目组对XXX软件所有代码进行了代码审查。代码审查中共确认软件存在XX处一般问题。经回归测试，所有问题全部归零，未发现新的问题。

20XX年XX月至20XX年XX月，测评项目组对XXX软件进行配置项动态测试，共确认XX处软件问题，对软件进行更改后，进行了回归测试。问题全部归零，未发现新的问题。

20XX年XX月至20XX年XX月，测评项目组XXX软件进行系统测试，共确认XX处软件问题，对软件进行更改后，进行了回归测试。问题全部归零，未发现新的问题。

### 不合格项处理

无。

## 质量信息管理

利用OA网建立了质量信息管理系统，实现了质量信息管理电子化。研制生产过程中，质量信息按GJB 1686A-2005《装备质量信息管理通用要求》进行收集、分析、传递、处置，实施了闭环管理。质量信息记录完整、清晰，确保了XXX（装备名称）质量信息的畅通、可追溯。

在验收过程中出现技术质量问题，由检验员填写“不合格品审理单”交由相关人员审理，在装备验收过程中，未出现检验不合格的情况。

装备在试验过程中，对出现的技术质量问题，由试验现场负责人填写“故障报告单”，进行了故障报告。质量师组织开展了FRACAS分析，并实施了FRACAS闭环工作。研制过程FRACAS系统运行正常、有效。

# 质量数据分析与问题处理

## 质量数据分析

### 技术质量问题总体情况

XXX（装备名称）在研制期间暴露的技术质量问题共XX项，汇总情况见表26。其中，重大问题XX项，严重问题XX项，一般问题XX项，已全部归零。

表26   技术质量问题汇总表

| 序号 | 产品名称 | 产品编号 | 所属（分） 系统 | 故障日期 | 研制阶段 | 问题（故障）概述及定位 | 原因分析 | 原因分类 | 问题级别 | 是否批次性问题 | 纠正措施及 举一反三情况 | 责任单位 | 归零结果 | 外协（外购）厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XX | XXX |
| 2 | XX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XX | XXX |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | XXX | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

### 质量数据统计

质量数据分别按故障时机、故障产品、外购单位、故障原因分类统计如下。

- 按故障时机分类

装备研制过程中出现XX项故障，其中XXX（故障时机1）故障XX项，XXX（故

障时机2）故障XX项，……，XXX（故障时机X）故障XX项。

- 故障产品分类

在XX项故障中,XXX（装备组成部份1）XX项，XXX（装备组成部份2）XX项，

XX（装备组成部份X）XX项。

- 按外购单位分类

在XX项故障中，涉及外购件共XX项，占总故障的XX%,其中XX项为批次性的

问题。

- 按故障原因分类

XXX (承制单位)自身原因故障的共XX项，按故障产生的原因分类，工艺XX项。

占总体比例的XX%，设计XX项，占总体比例的XX%，操作XX项，占总体比例的XX% (有重叠项)，软件XX项，占总体比例的XX%。

### “六性” 评估

依据《XXX状态鉴定试飞大纲》中有关可靠性、维修性、测试性、保障性和安全性(以下简称“六性”)的要求，对XXX(装备名称)的“六性”情况进行了评估，结论如下。

#### 5.1.3.1  可靠性评估结论

状态鉴定试飞期间，XXX(装备名称)累计飞行XXX起落/XXhxxmin,发生责任故障XX起，平均故障间隔时间的单侧置信下限为XXXh,满足研制总要求规定的平均故障间隔时间XXXh要求。(装备名称)在试飞考核期间，功能正常、性能稳定。

#### 5.1.3.2  维修性评估结论

状态鉴定试飞期间，XXX(装备名称)产生修复性维修样本XX个，XX次维修时间累计为XXhxxmin. XXX(装备名称)在外场检查、调整和更换时，有适宜的操作空间，拆装方便，可达性好:安装位置合理，固定可靠，各设备上的电缆插头连接方便、快捷;设备电缆插头有清晰的标识，采用了大小不一和定位销等设计措施，能够防止在使用过程中发生操作差错:同型号、同软件版本装备可直接互换。维修性满足试飞期间外场维护需求。

作战试验期间，XXX。

#### 5.1.3.3  测试性评估结论

状态鉴定试飞期间，XXX(装备名称)发生故障XX起，BIT正确检测和隔离XX起，其余XX起故障可通过人工进行判断和隔离。按GJB 2072-1994《维修性试验与评定》要求对XXX(装备名称)进行了故障模拟，模拟故障及依据见《XXX(装备名称)测试性试验报告》，对模拟故障，BIT均能够正确检测和隔离。XXX(装备名称)具备加电、周期、维护自检测功能，XXX功能，XXX功能。XXX(装备名称)测试性满足试飞期间使用需求。

作战试验期间，XXX。

#### 5.1.3.4  保障性评估结论

状态鉴定试飞期间，XXX (装备名称)配备了履历本；利用《XXX(装备名称)维护手册》和通用工具可完成该装备的日常检查、拆装等外场维护工作。保障资源满足试飞阶段外场使用维护工作需要。在状态鉴定试飞期间，XXX(装备名称)的保障资源满足试飞工作的需要。

作战试验期间，XXX。

#### 5.1.3.5  安全性评估结论

状态鉴定试飞期间，XXX(装备名称)设备安装、固定牢固可靠；为避免发生错装、错接和操作失误，影响使用及危及设备安全和人身安全，进行了可防差错设计。

作战试验期间，XXX。

#### 5.1.3.6  环境适应性评估结论

XXX (装备名称) XXX。

作战试验期间，XXX。

### 使用方满意度分析

XXX(装备名称)从20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，开始在XXX (试验单位)试飞使用。试飞过程中，累计飞行XX个起落/XXXhXXmin,能够实现预定功能，维修性较好，测试性基本满足外场使用维护工作要求，保障资源满足试飞阶段外场维护工作需要。试飞结果表明，该装备满足研制总要求和装机使用要求。

XXX(装备名称)从20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，开始在XXX (试验部队)进行作战试验。作战试验期间，XXX。

### 质量稳定性情况

依据XXX设计文件，XXX(承制单位)编制了相关工艺文件，明确了装备生产的流程和工艺方法，明确了制造过程中装备应开展工艺试验的试验条件、试验内容、试验方法及试验后试验数据合格与否的判定依据。根据工艺文件，检验人员进行了有效检验，确保了装备实物与文件资料的符合性。

电子元器件按筛选规范要求进行了二次筛选，重要器件进行了DPA破坏性物理分析，各部件严格按要求进行了100%工艺试运转试验及交付验收试验，确保了装备各项功能、性能处于稳定的状态，经检测，装备各项性能指标一致性好，均符合产品规范要求，装备功能性能的符合性和稳定性得到了有效保证。

XXX(装备名称)在联试、试验过程中，装备质量状态稳定，无影响任务完成的重要、重大问题发生，全部故障均已按要求完成了归零。性能试验和作战试验过程中，XXX(装备名称)总体质量稳定可靠。

## 试验鉴定问题处理

XXX(装备名称)在性能验证试验和检验验收过程中暴露的试验鉴定问题，均按照故障报告、故障核实、原因分析、纠正措施、措施验证、故障归零等要求，进行了问题的跟踪、归零工作。

XXX(装备名称)在性能鉴定试验和作战试验过程中暴露的试验鉴定问题，均按要求完成了FRACAS闭环，各配套单位按XXX(承制单位)总体要求进行了归零评审，其中的技术质量问题已全部归零。

XXX(装备名称)出现了XX个重大和严重技术质量问题，处理情况说明如下。

- XXX (问题1名称)

问题现象。XXX;

原因分析。XXX;

问题复现。XXX;

纠正措施。XXX:

举一反三。XXX:

归零情况。XXX。

- XXX (问题X名称)

问题现象。XXX;

原因分析。XXX;

问题复现。XXX;

纠正措施。XXX;

举一反三。XXX;

归零情况。XXX。

## 存在的技术质量问题及解决措施

装备研制过程中出现的技术质量问题己全部归零，无遗留问题。

如存在遗留问题，示例如下。

xxx (装备名称)存在XX个技术质量问题，解决措施说明如下。

- XXX (问题1名称)

问题描述。XXX;

原因分析。XXX;

问题风险。XXX;

后续措施。XXX。

- XXX (问题X名称)

问题描述。XXX;

原因分析。XXX;

问题风险。XXX;

后续措施。XXX。

## 售后技术服务风险分析

### 技术培训

编制了《XXX(装备名称)技术培训大纲》和《XXX(装备名称)使用人员培训教材》《XXX (装备名称)维护人员培训教材》，对部队使用维护人员进行了使用、维修保障培训。承制单位具备培训能力，不存在技术培训质量保证风险。

### 技术资料提供

随装备交付了履历本和维修手册，能够指导用户正确使用、操作装备，不存在技术资料提供质量保证风险。

### 备件供应

根据装备的质量状况及使用情况，每年年初根据部队备品需求，生产相应的备品贮存，可根据实际需求将备品交付顾客，不存在备件供应质量保证风险。

### 现场技术支持

XXX(承制单位)设有专职的外场服务机构。按照主机要求，配合完成了XX有关问题的协调、处理，有力保障了装备的外场使用维护工作的顺利进行。顾客有要求时，可及时组织技术服务组赴现场指导装备的安装、调试、使用、维护或解决出现的问题，不存在现场技术支持质量保证风险。

### 技术质量问题处理

故障品返厂修复时，按照ZGXX.XXX《产品故障处理控制程序》，进行原因分析，制定纠正措施，并纳入相应的技术文件或管理文件中，以防止同类故障的再次发生。返修周期内能够保证顾客财产的安全，不存在技术质量问题处理质量保证风险。

### 信息收集与处理

XXX(承制单位)设立了专门机构，负责、监督质量信息的收集、分析、传递、处置情况，不存在信息收集与处理质量保证风险。

### 装备大修规划

装备大修需返厂进行。XXX(承制单位)将视装备外场使用情况及主机要求，制定大修计划，储备相应的电子元器件及零组件，不存在大修规划质量保证风险。

# 持续改进措施与建议

通过装备研制中暴露出的技术质量问题及其解决情况，发现在体系运行、管理制度、技术改进、检验验收等方面都或多或少存在一些问题，特提出如下改进建议。

体系运行。对XXX、XXX进行改进;

管理制度。对XXX、XXX进行改进;

技术改进。对XXX、XXX进行改进;

检验验收。对XXX、XXX进行改进;

其他改进。对XXX、XXX进行改进。

# 结论

状态鉴定时，结论示例如下。

目前，XXX(装备名称)已完成状态鉴定前的研制工作，装备质量符合状态鉴定要求。

- 装备研制过程符合研制程序，试验总案规定的性能鉴定试验考核内容已完成，各项指标满足研制立项批复、研制总要求(或研制任务书、研制合同)的规定;

- 严格贯彻落实《武器装备质量管理条例》和质量保证大纲要求，研制过程质量受控;

- 技术文件完整、准确、协调、规范，与装备状态鉴定技术状态一致，符合状态鉴定标准和要求;

- 装备研制过程中暴露的设计和装备质量问题解决措施有效，均已归零，没有遗留问题;

- 装备配套设备、软件、原材料、元器件、外购件及外协件具有稳定的供货渠道，满足小批量试生产和部队使用要求;

- 全面贯彻了进口电子元器件控制要求，进口电子元器件具有稳定的供货渠道、替代计划及风险分析;

- 装备工艺稳定，小批量试生产工艺和生产条件已通过审查，满足小批量试生产要求。

列装定型时，结论示例如下。

目前，XXX(装备名称)已完成列装定型前的研制工作，产品质量符合列装定型要求。

- 装备研制过程符合研制程序，试验总案规定的性能鉴定试验和作战试验考核内容已完成，各项指标满足研制立项批复、研制总要求(或研制任务书、研制合同)的规定;

- 严格贯彻落实《武器装备质量管理条例》和质量保证大纲要求，研制过程和生产过程质量受控;

- 技术文件完整、准确、协调、规范，与装备列装定型技术状态一致，符合列装定型标准和要求;

- 装备研制和生产过程中暴露的设计和装备质量问题解决措施有效，均已归零，没有遗留问题。

注：此处应有终结线。