版本：V3.0

XXX系统或产品

软件开发计划

XXXX-XXXXX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| XXX系统或软件 |  |
| --- | --- |
| 软件开发计划 |  |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |
| 批 准： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 目  次

1  范围	1

1.1  标识	1

1.2  概述	1

1.3  文档概述	2

1.4  与其他计划之间的关系	2

2  引用文档	2

3  策划背景概述	3

3.1  项目文档需求	3

3.2  项目在系统寿命周期中位置	3

3.3  项目在进度安排及资源的需求与约束	3

4  软件开发活动的总体实施计划	4

4.1  软件开发过程	4

4.2  软件开发总体计划	4

5  详细的软件开发活动实施计划	8

5.1  项目策划和监控	8

5.2  软件开发环境建立	9

5.3  系统需求和设计	9

5.4  软件需求分析	9

5.5  软件设计	9

5.6  软件实现和单元测试	10

5.7  单元集成和测试	10

5.8  CSCI合格性测试	11

5.9  系统测试	11

5.10  软件使用准备	12

5.11  软件移交准备	12

5.12  软件验收支持	12

5.13  软件配置管理	12

5.14  软件产品评价	12

5.15  软件质量保证	12

5.16  纠正措施	13

5.17  评审活动	13

5.18  风险管理	14

5.19  测量和分析	15

5.20  保密性	15

5.21  分承制方管理	15

5.22  与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系	15

5.23  与相关开发方的协调	15

5.24  项目过程的改进	15

5.25  未提及的其他活动	15

6  进度表和活动网络图	15

6.1  进度表	15

6.2  活动网络图	17

7  项目组织和资源	17

7.1  项目组织	17

7.2  项目资源	18

8  注释	18

# XXX系统或产品软件开发计划

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

# 1  范围

## 标识

当本文档用于对XXX系统或产品的多个软件开发过程进行策划时（如XXX型号/产品的软件开发计划，通常情况下该型号/产品开发的软件不只一项），应标明：

- 标识： （XXX型号或产品的代号。型代号可自指定，若顾客有要求时按其要 求进行指定）；

- 名称：  （XXX型号或产品的名称）；

- 版本号：XXX。 (此处为文档版本号，一般用三位表示，建议至少用两位表示)。

当本文档用于对某个具体软件的开发过程进行策划时（如某无人机飞行控制软件，此时软件只一项），应标明：

- 标识：     （软件的型代号。型代号可自指定，若顾客有要求时按其要求进行指定）；

- 名称：      （软件的名称）；

- 版本号：XXX。 (此处为文档版本号，一般用三位表示，建议至少用两位表示)。

## 概述

当本文档用于对XXX系统或产品的多个软件开发过程进行策划时（如XXX型号/产品的软件开发计划，通常情况下该型号/产品开发的软件不只一项），应标明：

- XXX系统或产品的研制单位是YYY，需求方或用户是ZZZ。XXX系统或产品研制过程开发三项软件（假如包括三项软件）：XXX1软件、XXX2软件、XXX3软件；

- XXX1软件研制单位是XXX学院/研究所的XX项目组。软件重要度为（关键软件、重要软件、一般软件三者之一）。该软件实现XXX等主要功能；

- XXX2软件研制单位是XXX学院/研究所的XX项目组。软件重要度为（关键软件、重要软件、一般软件三者之一）；该软件实现XXX等主要功能；

- XXX3软件研制单位是XXX学院/研究所的XX项目组。软件重要度为（关键软件、重要软件、一般软件三者之一）；该软件实现XXX等主要功能。

当本文档用于对某个具体软件的开发过程进行策划时（如某无人机飞行控制软件，此时软件只一项）：

- 本软件的研制单位是XXX学院/研究所的XX项目组，需求方或用户是ZZZ；

- 本软件重要度为（关键软件、重要软件、一般软件三者之一）；

- 本软件实现XXX等主要功能。

## 文档概述

本文档是根据XXX系统（或产品）的需求，对软件整个开发过程的组织机构及人员职责、进度节点、开发环境资源、需求分析、软件设计、软件实现、软件测试、配置管理、质量评审、风险评估、保密要求、质量保证等活动进行顶层策划的结果。

本文档的密级为     。

## 与其他计划之间的关系

除了开发计划外还有软件质量保证计划、软件配置管理计划及软件测试计划等计划。

软件质量保证计划是对软件开发计划中有关软件质量保证及评审活动的详细描述；软件配置管理计划是对软件开发计划中有关软件配置管理活动的详细描述；软件测试计划是对软件开发计划中有关软件测试活动的详细描述。

对于小型的纯软件，软件质量保证计划、测试计划、配置管理计划的内容，可被合并到软件开发计划中。

# 引用文档

在本文的正文中引用的文档见表1。

表1  引用文档

| 标识 | 标题 | 版本号 | 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 |  | 2009.08 | 总装备部 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 |  | 2009.08 | 总装备部 |
|  | XXX系统或产品软件研制任务书 | X.X.X | XXXX年XX月 | 南航 |
|  | XXX系统或产品软件配置管理计划 | X.X.X | XXXX年XX月 |  |
|  | XXX系统或产品软件质量保证计划 | X.X.X | XXXX年XX月 |  |
|  | XXX软件需求规格说明 | X.X.X | XXXX年XX月 |  |

# 策划背景概述

## 项目文档需求

遵循装备的软件管理规定，结合配置项特点，XXX系统或产品软件按节点完成下列文件：

- 软件研制任务书及评审报告；

- 软件开发计划；

- 软件配置管理计划；

- 软件配置管理报告（小型的，并且是随系统或产品交付的软件，其内容可合并在系统或产品的研制总结中）；

- 软件质量保证计划（小型的，并且是随系统或产品交付的软件，其内容可合并在系统或产品的质量保证大纲中）；

- 软件质量保证报告（小型的，并且是随系统或产品交付的软件，其内容可合并在系统或产品的研制总结中）；

- 软件需求规格说明及评审报告；

- 软件设计说明及评审报告(软件设计评审，可采取会签方式或软件开发单位内部评审方式进行)；

- 软件测试计划；

- 软件测试说明；

- 软件测试报告及评审报告；

- 软件用户手册（适用非嵌入式软件）/ 软件安装说明（适用嵌入式软件）；

- 软件源程序、可执行程序及编译环境。

## 项目在系统寿命周期中位置

软件在XXXX年X月完成内部测试，固化版本。与系统或产品进行联调测试的时间节点，按系统或产品的进度节点进行。

软件在XXXX年XX月完成软件验收及其评审工作。

## 项目在进度安排及资源的需求与约束

软件的需求分析、软件设计、软件编码、软件测试及其验收的进度安排按本文规定的时间节点进行，当系统或产品的进度安排发生调整时，应及时通知软件开发单位。

软件研制单位应按要求保障软件开发组所需的人力、设备、环境等资源需求。

# 软件开发活动的总体实施计划

## 软件开发过程

XXX软件的开发过程按表2所描述的过程进行研制。

表2  软件开发过程

| 开发阶段 | 阶段目标 | 包含的软件开发活动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统需求和设计阶段（有必要时） | 完成系统规格说明和系统设计说明。 | 编写系统规格说明和系统设计说明 | 当软件为系统级软件时才进行 |
| 需求和设计阶段 | 完成软件需求说明和软件设计文档。 | 编写软件需求说明和软件设计文档 |  |
| 编码和单元、单元集成测试 | 完成软件单元项编码，并进行单元测试 | 编码、单元测试、单元集成测试，形成测试报告 |  |
| 软件配置项测试 | 完成软件配置项的功能、性能和外部接口测试 | 配置项测试、形成配置项测试报告 |  |
| 系统测试 | 完成该软件与系统间的功能、性能和接口试验 | - 参加系统联试，发现软件缺陷； - 当软件存在多个软件配置项时，一般由具备国家认可资质的第三方机构开展软件测试活动； - 形成系统测试报告。 |  |

## 软件开发总体计划

### 软件开发方法

软件采用XXX（如面向对象、面向过程、面向数据）的设计方法进行软件的开发工作。在开发过程中，采用迭代与瀑布模型相结合的方法（如快速原型模型、增量模型、瀑布模型、螺旋模型、迭代模型中一种或几种结合方式）开展研制工作。

注：快速原型模型：快速建立可以运行的程序，是软件的一个早期可运行的版本，它的功能是最终产品的子集。

增量模型：整个软件产品被分解成若干个构件，逐个构件地交付产品，以增量方式来逐步完成软件的开发。

瀑布模型：将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。阶段间具有顺序性和依赖性，前一阶段验证通过后才能开始后一阶段的工作，前一阶段的输出是后一阶段的输入。用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果，

螺旋模型：在结合快速原型模型和瀑布模型基础上演变而成，软件过程为一个螺旋线，螺旋线上的每一个循环表示过程的一个阶段。

迭代模型：在开发思路上吸取瀑布模型优点，将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序；软件更改吸取增量模型优点，按照XXX系统或产品要求完成相关开发工作。

在软件需求分析阶段，使用XXX方法设计模块功能结构图、接口图和活动图等，编写完整的软件需求规格说明。

在软件设计过程中，依据评审后的软件需求规格说明，使用XXX建模方法，进行静态逻辑结构和动态流程等方面的设计，并生成设计文档。

在软件编码过程中，严格按照软件需求规格说明及软件设计说明文档的要求，使用XXX（如C、C++、VB、Java、Python等等）完成软件编码，保证代码码与软件设计的一致性。

软件测试包括内部测试和第三方测试（需要时）。内部测试采用代码走查、黑盒测试，以及与XXX系统/产品的接口模拟测试、实物联试的方式进行。

### 软件产品标准

本系统设计与研制主要依据的质量管理体系要求、软件开发规范、质量保障规范、软件可靠性和安全性设计准则等参照文件与技术规范，如表3所示。

表3  软件开发过程遵循的标准规范

| 序号 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
|  | GJB9001C-2017《质量管理体系要求》 | 标准规范 |
|  | GJB 2786A-2009 《军用软件开发通用要求》 | 标准规范 |
|  | GJB 438B-2009 《军用软件开发文档通用要求》 | 标准规范 |
|  | GJB 5000A-2008 《军用软件研制能力成熟度模型》 | 标准规范 |
|  | GJB 5234-2004 《军用软件验证与确认》 | 标准规范 |
|  | GJB 2115A-2013《军用软件项目管理要求》 | 标准规范 |
|  | GJB 439A-2013《军用软件质量保证规范》 | 标准规范 |
|  | GJB 2993-1997《武器装备研制项目管理》 | 标准规范 |
|  | GJB/Z 102-1997《软件可靠性和安全性设计准则》 | 标准规范 |
|  | GJB 322A-1998《军用计算机通用规范》 | 标准规范 |

### 可重用的软件产品

可重用的软件产品有：（包括软件开发平台、以往经验证或交付的软件产品等）

- XXX软件；

- XXX软件；

- XXX开发或配置管理平台。

### 关键需求处理

由于XXX影响重大，为保证软件开发的顺利进行，应采取何种措施按照何种要求进行处理。

如软件开发过程中产生文档均为国家秘密，在开发过程中应遵循GJBz20107《军队涉密信息系统安全保密要求》规定，符合安全保密要求以保证信息安全。

### 计算机硬件资源的应用

XXX1软件安装在某产品中，某产品主要功能及其硬件资源情况如下：

如无人机飞行控制软件被安装于飞控计算机中。飞控计算机实时接收传感器输出的飞行状态参数信息，进行相应处理，解算控制量生成相应控制指令，实现飞行模态的控制和转换、自主飞行以及任务设备管理等多项功能。飞控计算机采用高可靠性、高性能价格比、重量轻、体积小的PC104总线架构的计算机作为内核，同时扩展各类自研外围板卡。外购定制PC104卡包括CPU卡、SSD卡、AD卡、DA卡和串口卡；自研板卡包括电源板、信号接口板、舵控板、加温板、变压器电容板和总线母板组件。飞行控制计算机的主要性能参数如表4所示。

注：总线架构的方式很多，本节仅是参考示例，拟制文档时按实际情况编写。

表4  飞行控制计算机的主要性能参数

| 板卡名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要性能或功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU卡 |  |  |  |
| AD卡 |  |  |  |
| DA卡 |  |  |  |
| 串口卡 |  |  |  |
| SSD卡 |  |  |  |
| 总线母板 |  |  |  |
| 电源板 |  |  |  |
| 信号接口板 |  |  |  |
| 舵控板 |  |  |  |
| 加温板 |  |  |  |
| 变压器电容板 |  |  |  |

XXX1软件编译环境的计算机硬件资源要求：（如选用的计算机详细参数如下）

- ①  处理器：；

- ②  显卡及显存：；

- ③  内存：；

- ④  操作系统：；

- ⑤  硬盘：；

- ⑥  I/O接口： ；

- ⑦  显示屏：；

- ⑧  电源：。

### 决策理由的记录

项目关键决策时，依据和结果应当以书面报告形式，由项目负责人签发并批准。

### 需方评审所需访问

- 需方通过评审方式对软件开发过程进行访问，目的在于明确开发阶段，掌握开发进度，规范软件开发过程，保证软件满足相关的国家标准要求和产品质量的要求；

- 需方评审可分为外部评审、内部评审两种类型。外部评审由订购方组织，内部评审由承制单位组织，按承制单位质量程序文件执行；

- 外部评审为：软件需求规格说明评审、软件第三方测试评审、软件鉴定评审（需要时）、软件验收评审；

- 内部评审为：软件策划类文档评审（软件开发计划、质量保证计划与配置管理计划）、软件设计说明评审、软件内部测试计划及测试说明评审。

# 详细的软件开发活动实施计划

## 项目策划和监控

### 软件开发策划和监控

软件开发活动开展前制定软件开发计划。根据软件的设计和开发进展情况，必要时应对软件开发计划进行动态调整，其中包括调整设计开发阶段、增补、调整或细化控制活动等。

### 软件测试策划和监控

- 单元及部件软件测试，由软件开发小组编制测试计划及测试说明，并组织实施评审活动；

- CSCI测试为配置项测试，由软件开发小组的上级部门（对学院科研团队&个人，将“的上级部门”几个字删除）组织编制CSCI测试计划及测试说明，并组织实施评审活动；

- 系统测试（仅系统级软件需要），由项目的总体单位或软件测试的第三方组织拟制系统测试计划，软件需方和软件承制单位参加该测试计划的评审。

### 软件安装策划

软件开发小组编制软件安装说明，明确软件安装的时间节点和要求。

### 软件移交策划

软件移交时，按需方要求进行操作使用培训和技术保障培训，移交软件及随机文件。

### 计划的跟踪和修订

应根据软件需求的变化或评审意见修改完善相关策划文件，修改后的文件须进行审批。

## 软件开发环境建立

操作系统：如支持Microsoft Windows 2000（sp4）操作系统。

数据库（需要时）：Oracle Enterprise Edition 8.1.7。

开发工具：采用Microsoft Visual C++ 6.0（SP5）软件作为开发工具。

文档编写工具：采用Microsoft Office 2003编写过程文档。

注：这里只是示例，软件开发环境应采用需求方给定的环境；若没有给定开发环境，使用当下主流的开发环境，且开发环境需经需求方确认标。

## 系统需求和设计

无（当为非系统级软件时）。

系统需求和设计，仅适用于大系统项目，内含一个系统级软件、三个及以上软件配置项。一般由项目的总体单位负责系统级软件的开发工作，非总体单位一般承担配置项级的软件开发工作。

应依据《XXX系统研制总要求》和/或《XXX系统研制总方案》编写完成XXX系统规格说明和设计说明（系统级软件需要）。在系统规格说明中详细说明系统的功能需求和性能需求，在系统设计说明中对软件配置项（CSCI项）进行划分，说明各CSCI项的功能、性能、接口、资源等方面的要求，并建立需求追溯表。

应组织专家对《系统规格说明》和《系统设计说明》进行评审，并根据评审意见对系统设计说明进行修改和完善。

## 软件需求分析

依据《XXX软件研制任务书》要求编写《XXX软件需求规格说明》，定义和记录各项需求、规定每项需求被满足所采用的方法、确保配置项需求与系统需求之间的可追踪性。形成《软件需求规格说明》文档，应进行评审并保存评审记录。

## 软件设计

根据软件需求规格说明，设计软件结构，划分并定义软件部件以及各部件的数据接口、控制接口；设计算法和数据结构；以及进行软件安全性设计，确定软件安全性设计方法。

软件设计工作主要包括：

- 进行软件结构设计、定义软件部件，把需求规格说明书中描述的功能分配到每个部件，并定义各部件间的关系。若部件包括子部件时，应对其进行进一步分解；

- 设计全局数据结构，给出所需的模型及所采用的算法原理（算法逻辑模型）；

- 设计各部件间的数据流和控制流；

- 形成各个部件的功能描述、数据接口和控制接口描述、外部文件及全局数据定义；

- 遵循软件可靠性和安全性设计准则对各部件进行可靠性和安全性设计；

- 确定和标识实现安全关键需求的关键部件，追踪安全关键需求在这些部件上的实现；

- 确保软件的各项设计与需求规格说明间具有可追踪性。

形成《XXX软件软件设计说明》《XXX软件软件接口设计说明》，进行评审并保存评审记录，必要时邀请需方参加。

## 软件实现和单元测试

- 软件实现应依据该软件的设计说明文档，用编程语言对每个软件单元进行编程；

- 对完成编码的源程序进行静态分析后，代码审查，更改所发现的语义和逻辑问题，然后形成软件源程序清单；

- 单元测试由软件开发小组或部门负责，编制软件单元测试计划与说明，开发单元测试用例，对测试中发现的问题可直接进行修改，再回归测试，直至满足测试要求。

## 单元集成和测试

- 软件单元集成测试的目的是检验软件单元之间的接口关系，验证软件单元的接口设计是否符合要求。具体工作由软件开发小组；

- 软件单元集成测试准备包括：具备软件接口设计说明文件，和单元集成后的部件源程序和可执行代码；拟制软件单元集成测试计划，编写软件单元集成测试说明，开发单元集成测试用例；

- 对单元集成测试过程中发现的问题进行分析，提出更改方案，审批后进行更改。更改后的软件应重新进行相关的单元测试，并进入集成测试的回归测试。单元集成测试完成后形成单元集成测试报告、集成测试记录、集成测试缺陷记录等相关材料。

## CSCI合格性测试

- 软件配置项测试（CSCI合格性测试）目的是确认该软件配置项是否达到了软件需求规格说明所规定的各项要求。具体工作由软件承制单位负责，也可由具备国家认可资质的第三方进行测试；

- 配置项测试应保证测试的独立性，测试小组应独立于软件开发小组或部门；

- 环境应尽可能与软件真实运行环境一致或等效；

- 根据软件需求规格说明中定义的全部需求拟制软件配置项测试计划，开展软件配置项测试工作。应形成软件配置项测试说明(含有关测试辅助程序和测试数据)、软件配置项测试记录、软件配置项测试问题报告和软件配置项测试报告；

- 针对测试中发现的问题，由软件开发小组提出修改方案，修改方案审批通过后才可更改软件，并依更改情况进行回归测试。当软件更改影响到软件需求规格说明、软件设计说明等软件文档的内容时，应及时通知文档的拟制人员进行相应更新；

- 配置项测试的计划、说明、报告应进行评审并保留评审记录。

## 系统测试

- 当存在系统级软件时，须确认软件是否达到了《系统研制要求》、《系统规格说明》和《XXX系统设计说明》要求；

- 系统测试目的是验证软件配置项是否满足系统联试要求；

- 系统测试过程一般包括三个阶段：

- 第一阶段，各软件配置项灌装在目标计算机中，参加系统联试，发现软件使用缺陷。针对缺陷问题提出修改方案，审批通过后进行软件更改，再次参加系统联试；

- 第二阶段，由具备国家认可资质的软件测试第三方机构按照《系统研制合同》编写软件系统测试计划、软件系统测试说明并开展评审活动，评审通过后开展软件三方测试活动。软件测试第三方机构应经项目甲方同意；

- 第三阶段，各软件配置项的承制单位依据三方测试中发现的问题再次修改，再参加系统联试，系统联试满足要求后再由第三方开展回归测试活动，依此反复多次迭代，直至通过软件三方测试。

- 系统测试项目涵盖范围最广，主要包括需求分析审查、设计审查、代码审查、单元测试、功能测试、性能测试、可恢复性测试、资源消耗测试、并发测试、健壮性测试、安全测试、安装配置测试、可移植性测试、文档测试以及最终的功能验收测试等；

- 系统测试活动结束后，形成系统测试报告、软件缺陷记录。并应就测试情况和结果召开评审会。

## 软件使用准备

- 对于嵌入式软件，在产品使用说明书中，明确软件的灌装与使用要求。对于非嵌入式软件，在其软件用户手册中明确安装与使用维护要求；

- 为使用单位提供使用操作培训服务。

## 软件移交准备

承制方提供软件产品移交清单，其中包括可执行软件，源代码文件，软件文档和其他支撑工具。

## 软件验收支持

在产品交付用户时，按合同要求提供软件验收合格的完整齐套证明资料。

## 软件配置管理

配置项测试通过后的软件，存入软件受控库；软件经最终测试并经评审通过后，存入软件产品库。

根据《XXX软件配置管理计划》实施项目的配置管理，形成《XXX软件配置管理报告》总结软件的配置管理过程情况。

## 软件产品评价

根据软件开发过程中的单元测试、单元集成测试、配置项测试、三方测试（必要时）、系统测试（必要时）的结果，及其软件研制过程配置管理情况对软件产品质量做出评价。

## 软件质量保证

根据《XXX软件质量保证计划》实施项目的质量管理，形成《XXX软件质量保证报告》总结软件的质量保证过程情况。

## 纠正措施

- 发现的软件问题，应填写软件故障报告表和软件问题更改单，更改应经审批才可实施。

- 开发库内软件的修改，应经软件开发小组组长批准；受控库和产品库内软件的修改，应经软件项目总师批准。

## 评审活动

软件开发全过程的评审活动计划按表5进行。

表5  软件开发过程评审活动策划

| 评审内容 | 评审时间 | 评审人员 | 评审方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发计划 | XXXX年XX月 | 组织者：项目组（部门级） 参加者：项目负责人、软件配置管理人员、质量管理人员、项目有关成员，邀请用户代表参加 | 会签 |
| 质量保证计划 | XXXX年XX月 | 组织者：项目组（部门级） 参加者：项目负责人、软件配置管理人员、质量管理人员、项目有关成员，邀请用户代表参加 | 会签 |
| 配置管理计划 | XXXX年XX月 | 组织者：项目组（部门级） 参加者：项目负责人、软件配置管理人员、质量管理人员、项目有关成员，邀请用户代表参加 | 会签 |
| 系统规格说明（必要时） | XXXX年XX月 | 组织者：甲方 参加者：项目技术负责人、相关技术专家、软件开发小组 | 召开会议 |
| 软件需求分析 | XXXX年XX月 | 组织者：甲方 参加者：项目技术负责人、相关技术专家、软件开发小组 | 召开会议 |
| 软件设计说明 | XXXX年XX月 | 组织者：项目组（所级） 参加者：项目技术负责人、相关技术专家、软件开发小组，一般邀请用户代表参加 | 召开会议 |
| 单元测试计划及说明 | XXXX年XX月 | 组织者：软件开发小组或部门（部门级） 参加者：软件开发负责人、相关技术专家、软件开发小组、测试小组、可邀请用户代表参加 | 会签/召开会议 |
| 单元集成测试计划及说明 | XXXX年XX月 | 组织者：软件开发小组或部门（部门级） 参加者：软件开发负责人、相关技术专家、软件开发小组、测试小组、可邀请用户代表参加 | 会签/召开会议 |
| 配置项测试计划及说明 | XXXX年XX月 | 组织者：项目承制单位（所级） 参加者：项目技术负责人、相关技术专家、软件开发小组、测试小组、应邀请用户代表参加 | 召开会议 |
| 系统测试计划及说明 (必要时) | XXXX年XX月 | 组织者：项目承制单位（所级），或第三方 参加者：项目技术负责人、相关技术专家、软件开发小组、测试小组、应邀请用户代表参加 | 召开会议 |
| 软件验收 | XXXX年XX月 | 组织者：甲方 参加者：项目技术负责人、相关技术专家、软件开发小组、测试小组、配置管理人员、质量管理人员 | 召开会议 |

## 风险管理

软件开发过程中，项目管理部门关注软件各阶段的基线变化情况，对用户需求变更、重大软件缺陷带来的项目进度、经费风险及时进行项目风险分析与评估，加强与用户代表的沟通，努力降低项目周期和成本风险。

## 测量和分析

项目组内部加强协作与交流，并与用户代表定期沟通，在软件开发过程的重要节点对进度、经费、质量数据进行统计和分析，提高软件开发过程的管理能力。

## 保密性

本软件及其相关文档严格按照南京航空航天大学相关保密规定进行编写、管理和使用。

## 分承制方管理

软件发生外包时，对分承制方的管理要纳入该软件配置管理计划、质量管理计划的要求中。

## 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系

无。

## 与相关开发方的协调

通过技术研讨会、工作协调会以及其它交流手段与相关开发方、工作组等进行协调。

## 项目过程的改进

收集相关信息，识别过程改进的需求并对收集到的信息进行分析，根据需求改进项目的管理过程。

## 未提及的其他活动

无。

# 进度表和活动网络图

## 进度表

主要活动及其标志性输出和节点要求如表6所示。

表6 软件主要活动进度表

| 序号 | 活动 名称 | 要求内容 | 标志性输出 | 节点 要求 | 需方评审 | 里程碑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目策划和监控 | 软件工程化管理组、配置管理组、测试组、质量保证组进行相关项目策划，拟定各项计划，并根据计划开展相关活动 | 软件研制任务书 | XXXX年 XX月 |  |  |  |
|  |  |  | 软件配置管理计划 |  | / | / |  |
|  |  |  | 软件开发计划 |  | / | / |  |
|  |  |  | 软件质量保证计划 |  | / | / |  |
|  |  |  | 软件测试计划 | XXXX年 XX月 | / | / |  |
| 2 | 软件开发环境建立 | 建立软件的运行和编译环境 |  | XXXX年 XX月 | / | / |  |
|  | 系统需求和设计 | 详细说明系统的功能需求和性能需求； 对软件配置项（CSCI项）进行划分，说明各CSCI项的功能、性能、接口、资源等方面的要求，并建立需求追溯表 | 《系统规格说明》、《系统设计说明》 | XXXX年 XX月 |  |  | 仅 系统级软件 适用 |
| 3 | 软件需求分析 | 界定软件及其功能的范围，定量准确描述用户要求，使之规格化、具体化 | 软件需求规格说明 | XXXX年 XX月 |  |  |  |
| 4 | 软件设计 | 根据软件需求规格说明，设计软件结构，划分并定义软件部件及其数据接口、控制接口；设计算法和数据结构等 | 软件设计说明 | XXXX年 XX月 | / |  |  |
| 5 | 软件实现和单元测试 | 依据设计和接口说明，编写源程序，并进行单元测试工作 | 软件源代码、 | XXXX年 XX月 | / | / |  |
|  |  |  | 单元测试计划、说明、报告 | XXXX年 XX月 | / | / |  |
| 6 | 单元集成测试 | 测试软件单元之间的接口关系，验证软件单元的接口设计的符合性 | 单元集成测试计划、说明、报告 | XXXX年 XX月 | / | / |  |
| 7 | 配置项（CSCI）测试 | 测试CSCI是否达到《软件需求规格说明》所规定的各项要求 | 配置项测试计划、说明、报告 | XXXX年 XX月 |  |  |  |
| 8 | 系统测试 | 开展系统联试工作，并进行软件三方测试，全面验证CSCI功能、性能和接口的符合性 | 三方测试计划、说明、报告 | XXXX年 XX月 |  |  |  |
| 9 | 软件验收 | 以软件实际使用如参加飞行试验或鉴定飞行试验为基础，结合软件测试结果开展软件验收活动 | 软件研制总结报告 | XXXX年 XX月 |  |  |  |
|  |  |  | 软件配置管理报告 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件质量保证报告 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件固件保障手册/软件用户手册 |  |  |  |  |
|  |  |  | 源程序、可执行程序 |  |  |  |  |

## 活动网络图

活动主要为软件的论证、设计开发、编码、测试和集成，软件开发活动网络图依照第6.1节的进度表进行，或按照软件依托的产品研制节点网络图。

# 项目组织和资源

## 项目组织

在XXX系统或产品软件的研制过程中，南京航空航天大学成立了软件工程化管理机构，该机构由软件工程化管理组、软件开发组、软件质量保证组、软件配置管理组和软件测试组组成，如图1所示。

软件工程化管理小组

软件开发组

软件测试组

软件配置管理组

软件质量保证组

图1 软件工程化管理机构组成图

软件工程化管理机构的职责分工如下：

- 软件工程化管理组负责软件的项目管理与技术管理，指导、控制、管理和规范项目建设，由项目总师担任组长；

- 软件开发组由需求分析人员、软件设计人员、软件编码人员共同组成，负责开展软件开发和维护活动，负责软件源程序的编码实现，编写软件需求规格说明、设计说明、软件用户手册等技术文档；

- 软件测试组负责测试策划，开发测试用例，完成所级内部的软件测试工作，编写测试计划、测试说明和测试报告文档；

- 软件配置管理组负责策划、协调和实施软件项目的配置管理及版本控制活动，编写软件配置管理计划和报告；

- 软件质量保证组负责软件质量保证策划，并据此和按照单位质量管理程序，开展软件质量保证活动，跟踪与监管软件工程相关活动。

## 项目资源

- 软件所需的测试资源：包括测试设备XXX、测试软件XXX；

- 软件所需的配置管理资源：包括配置管理用计算机XX台、配置管理软件XXX；

- 项目人力资源配置如表7所示。

表7  人力资源安排表

| 序号 | 岗位 | 所需人力数量 | 组员安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件工程化管理组 | XX人 | 组长： 组员： |
| 2 | 软件开发组 | XX人 | 组长： 组员： |
| 3 | 软件测试组 | XX人 | 组长： 组员： |
| 4 | 软件配置管理组 | XX人 | 组长： 组员： |
| 5 | 软件质量保证组 | XX人 | 组长： 组员： |

# 注释

无。

注：此处应有终结线。